SGA – SABÁTICOS

DOCUMENTO CON INCIDENTES Y PLAN DE CONTINGENCIA

- Introducción

El presente documento tiene como propósito registrar de manera organizada las novedades, incidentes y situaciones de riesgo identificadas durante la revisión, validación o uso del módulo de SABÁTICOS FASE 1 en el Sistema de Gestión Académica (SGA). Su elaboración permite dejar trazabilidad sobre los hallazgos detectados, su posible impacto en la operación del proceso y las acciones definidas para su atención.

Asimismo, el documento establece un plan de contingencia orientado a mitigar afectaciones en la gestión de solicitudes, asegurar la continuidad operativa del proceso y brindar lineamientos claros para la atención oportuna de eventualidades, mientras se implementan las correcciones o ajustes requeridos en el sistema.

- Tabla incidentes y plan de contingencia

| Etapa del proceso | Rol involucrado | Incidente posible | Posible causa | Efecto en el proceso | Contingencia sugerida | Responsable de atención |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingreso al sistema | - Docente - Secretaría Académica - Secretaría General | No es posible iniciar sesión | Credenciales erradas, usuario inactivo, falla del servicio de autenticación | El usuario no puede acceder al módulo ni gestionar el trámite | Validar credenciales, restablecer acceso, verificar integración con autenticación institucional y registrar novedad |  |
| Ingreso al sistema | - Docente - Secretaría Académica - Secretaría General | El usuario ingresa pero no visualiza el módulo de Sabáticos | Perfil o rol no asignado correctamente | Imposibilidad de operar en la fase que corresponde | Validar parametrización de roles y permisos; asignar el perfil correcto y volver a probar acceso |  |
| Ingreso al sistema | - Docente - Secretaría Académica - Secretaría General | El sistema presenta lentitud o caída al ingresar | Saturación, indisponibilidad del aplicativo o del servidor | Retraso general del trámite | Activar monitoreo, escalar incidente técnico, informar indisponibilidad temporal. |  |
| Creación de solicitud | Docente | No se puede crear una nueva solicitud | Restricción de permisos, error del formulario, convocatoria o condición no habilitada | El trámite no inicia | Verificar reglas de negocio y habilitación del flujo; si aplica, habilitar creación o registrar caso excepcional |  |
| Diligenciar la solicitud | Docente | La información digitada no se guarda | Fallo de sesión, error de validación, interrupción de red | Pérdida parcial o total de información | Pedir reingreso y recuperación desde el último borrador disponible |  |
| Diligenciar la solicitud | Docente | Campos obligatorios no son claros o generan error | Reglas mal parametrizadas o mensajes poco precisos | El docente no completa correctamente el formulario | Ajustar ayudas, validaciones y mensajes; documentar qué campos son obligatorios |  |
| Carga documental | Docente | No se puede adjuntar un archivo | Peso excesivo, formato no permitido, error del cargue | La solicitud queda incompleta y no puede radicarse | Mostrar mensaje claro de tamaño y formato; permitir reintento |  |
| Carga documental | Docente | Se adjunta un documento equivocado o desactualizado | Error humano | La revisión posterior genera devolución o subsanación | Permitir reemplazo antes de radicar; dejar trazabilidad de versión del archivo |  |
| Radicación | Docente | La solicitud no se radica pese a haber sido enviada | Error del botón de envío, caída del servicio, falta de confirmación | El docente cree que finalizó, pero el expediente no entra a flujo | Generar consecutivo y comprobante visible; si no existe radicado, permitir reenvío |  |
| Radicación | Docente | Se radica dos veces la misma solicitud | Doble clic, reintentos por lentitud, falta de control de duplicados | Duplicidad de expedientes | Implementar validación de duplicidad y dejar solo una solicitud activa por trámite |  |
| Recepción inicial | Secretaría Académica | La solicitud radicada no aparece en la bandeja | Fallo de enrutamiento o error de visibilidad por estado | La revisión no inicia a tiempo | Verificar transición de estado, cola de bandeja y asignación de responsable |  |
| Revisión documental | Secretaría Académica | No es posible consultar alguno de los soportes cargados | Archivo dañado, enlace roto, permisos incorrectos | No puede verificarse la completitud | Solicitar recarga del soporte o restaurar archivo desde repositorio |  |
| Subsanación | Docente | El docente no visualiza las observaciones de subsanación | Error de notificación o de interfaz | No atiende oportunamente el requerimiento | Reenviar notificación, habilitar vista de observaciones y conservar histórico |  |
| Reenvío de subsanación | - Docente - Secretaría Académica | La solicitud subsanada no retorna correctamente a la bandeja de revisión | Error en transición de estado | El trámite queda “congelado” en un punto intermedio | Reprocesar estado, registrar incidente y verificar reglas del flujo |  |
| Gestión ante Facultad | Secretaría Académica | Se registra una decisión errada del Consejo de Facultad | Error de digitación o interpretación | La siguiente instancia recibe información incorrecta | Permitir corrección con trazabilidad y usuario responsable |  |
| Recepción final | Secretaría General | El expediente no llega a su bandeja | Error de transición o enrutamiento | Se detiene la fase final de aprobación | Verificar reglas de negocio y reasignar manualmente si es necesario |  |
| Revisión final | Secretaría General | La documentación final presenta inconsistencias | Faltantes heredados, soporte ilegible o información no coherente | Puede requerirse devolución o aclaración | Registrar observación, devolver controladamente y dejar evidencia de la novedad |  |
| Registro de decisión | Secretaría General | Se registra una decisión equivocada | Error humano en la captura del resultado | Notificación errónea al docente y trazabilidad inconsistente | Habilitar corrección con control de auditoría y validación previa a publicar decisión |  |
| Resolución | Secretaría General | No se adjunta la resolución en caso de aprobación | Omisión operativa o cargue fallido | La aprobación queda incompleta frente al expediente | Bloquear cierre aprobado sin resolución adjunta o sin acto administrativo equivalente |  |
| Notificación al docente | Secretaría General | El docente no recibe la notificación de la decisión final | Falla de mensajería, correo o notificación interna | Desconocimiento del resultado del trámite | Reintento automático, notificación manual y evidencia de envío |  |
| Trazabilidad transversal | - Docente - Secretaría Académica - Secretaría General | No queda histórico de cambios, devoluciones o soportes sustituidos | Falta de auditoría | Dificultad para seguimiento, control y soporte | Mantener bitácora por estado, usuario, fecha, observación y archivo asociado |  |
| Seguridad transversal | - Docente - Secretaría Académica - Secretaría General | Un usuario visualiza o modifica información que no le corresponde | Permisos mal configurados | Riesgo de acceso indebido o alteración del expediente | Revisar matriz de accesos por rol y aplicar pruebas de permisos antes de salida |  |

- Conclusiones

- Esté documento permite identificar los principales puntos de riesgo que pueden afectar la gestión de la solicitud, especialmente en el acceso al sistema, la validación documental, la subsanación y la transición entre responsables.

- El listado de incidentes permite al equipo de soporte contar con una referencia inicial para la detección, clasificación y atención de fallas que puedan presentarse en ambiente productivo, facilitando una respuesta más oportuna frente a errores de acceso, problemas de visualización, inconsistencias en el flujo y novedades asociadas a la gestión documental.