Checklist para el Despliegue de un Sistema de Información

- Informe Técnico (de lo que llevan hasta el momento. Este de complemente en cada módulo desplegado.)

- Diagrama modular o arquitectura del aplicativo (de lo que llevan hasta el momento. Este de complemente en cada módulo desplegado)

- Diagrama de flujo del procedimiento o proceso (El del inicio, debe sufrir las menos modificaciones)

- Matriz de Accesos (Rol, módulo y acciones)

- Informe de pruebas del equipo de seguridad (Alex)

- Pruebas de carga y estrés (Alex)

- Documento con incidentes y plan de contingencia (descripción de la solución)

- Informe de pruebas funcionales

- Despliegue en Preproducción

- Despliegue en Producción. (Ludwing o Jaime) – reunión de muestra.

- Acta de aprobación por parte de funcionamiento

- Acta de aprobación por parte del usuario final (correo valido para MVP)

- Informe de cierre (Diagnostico final)

- Capacitación técnica

- Capacitación funcional

- Manuales o Instructivos

- Comunicación y sensibilización

Fase 1: Planificación y Documentación Técnica

- Informe Técnico Integral: Documento que detalla la arquitectura tecnológica, especificaciones de software, dependencias, requisitos de infraestructura (onsite/cloud) y plan de implementación.

Diagramas de Arquitectura y Proceso:

- Diagrama de Arquitectura del Aplicativo: Modelo modular que muestra componentes, servidores, bases de datos, APIs y flujos de datos.

- Diagrama de Flujo de los Procesos: Modelado BPMN o similar de los procesos académico-administrativos soportados por el sistema

Documentación de Seguridad y Contingencia:

- Matriz de Roles y Accesos (RBAC): Definición precisa de roles (estudiante, docente, administrativo, vicerrectoría), módulos y acciones (lectura, escritura, aprobación).

- Informe de Pruebas de Seguridad: Resultados de pentesting, análisis de vulnerabilidades y cumplimiento de políticas de seguridad de la información de la universidad.

- Pruebas de carga y estrés con datos realistas (ej: simulando picos de matrícula).

- Documento de Incidencias y Plan de Contingencia y Recuperación: Protocolo documentado para incidentes (caídas, brechas de datos), incluyendo soluciones, responsables y tiempos de recuperación estimados (RTO/RPO), Registro de bugs encontrados durante las pruebas, su solución y conocimiento acumulado para futuros proyectos. Manual Técnico de Administración: se detalla las parametrizaciones de vigencias etc,. Instructivos Rápidos (Quick Guides) y FAQs: Para resolver dudas comunes de forma ágil.

Fase 2: Control de Calidad y Validación

- Informe de Pruebas Funcionales y de Usabilidad: Evidencia de que el sistema cumple con todos los requisitos. Incluir casos de prueba ejecutados por el equipo de desarrollo y por usuarios clave (ej: docentes, administrativos).

Fase 3: Despliegue Escalonado

- Despliegue en Entorno de Preproducción:

  - Instalación en un ambiente idéntico a producción.

  - Validación final por parte del equipo técnico y usuarios piloto.

- Despliegue en Entorno de Producción:

  - Plan de ejecución detallado (checklist de pasos, ventana de mantenimiento, rollback plan).

  - Comunicación oficial a la comunidad universitaria sobre el lanzamiento, horarios de indisponibilidad y canales de soporte.

Fase 4: Actas de Aceptación Formal:

- Acta de Aceptación por parte de funcionamiento: Firmada por la Dirección de Tecnologías de la Información (DTI) o quien haga sus veces, certificando que el despliegue cumple con los estándares técnicos.

- Acta de Aceptación Usuario Final: Firmada por los líderes de las áreas académico-administrativas beneficiadas (ej: Registro Académico, Decanatura), confirmando que el sistema satisface sus necesidades.

- Informe Final de Cierre y Diagnóstico: Documento síntesis que declara el proyecto como finalizado, incluyendo métricas de éxito, comparación con el estado inicial (diagnóstico final) y recomendaciones para la fase de operación.

Fase 5: Capacitación y Transferencia de Conocimiento

- Capacitación Técnica: Para el equipo de soporte y administradores de sistemas de la universidad (mantenimiento, monitoreo, respaldos).

- Capacitación Funcional y Talleres: Para el equipo de soporte y administradores de sistemas de la universidad Incluir materiales en video y sesiones prácticas.

Manuales o Guías de Referencia:

- Manual de Usuario Funcional: Guías paso a paso, enfocadas en procesos, con lenguaje claro, puede ser videotutoriales.

- Gestión del Cambio Organizacional: Considera agregar un punto sobre comunicación y sensibilización a la comunidad universitaria antes del lanzamiento, para asegurar la adopción.